Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☑ | ☐ |  |
| LS03 | ☐ | ☑ | Khi hai khách cùng đặt sản phẩm cuối, hệ thống xử lý đồng thời thế nào để chỉ một đơn thành công? |

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 lo ngại xử lý thời gian và trạng thái; PO xác nhận chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, nên phạm vi nhỏ hơn LS02 (3 SP). |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 8 lo ngại đặt đồng thời và hoàn tồn; sau khi làm rõ quy tắc xử lý tồn kho, Story vẫn phức tạp và rủi ro hơn LS02 (3 SP). |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo lường tương đối độ phức tạp, khối lượng công việc và mức độ bất định/rủi ro, không quy đổi cố định sang giờ. Nhóm dùng Velocity của các Sprint trước để dự báo số SP có thể hoàn thành trong Sprint tiếp theo, dựa trên năng lực thực tế của đội.